Ata de Reunião

Pauta: Definições iniciais do negócio.
Data: 10/10/2024
Local: Laboratório de Ensino 103, Prédio 43413, Instituto de Informática, Campus do Vale, Av. Bento Gonçalves, 9090 - Agronomia, Porto Alegre - RS, 91540-000

Presentes:
- Antonio Carlos G. Sarti
- Erick Schultz Ceresa
- Gabriel Tavares
- William Schmidt Soares

Objetivos:

Determinar nome do negócio, determinar o funcionamento do sistema, delimitar tarefas.

Encaminhamentos:

Nome do negócio: Connect & Fix (C&F)
  → Participantes: todos os presentes

Objetivo do sistema: O sistema tem como missão conectar profissionais e clientes de uma forma uniformizada, disponibilizando um fácil acesso a esses profissionais.
  → Participantes: todos os presentes

Escopo dos profissionais: Eletricistas e encanadores. No futuro muito distante a possível a adição de outros serviços.
  → Participantes: todos os presentes

- Casos de uso básicos:
    - Cadastrar usuário (Prestadores de serviço e clientes);
    - Avaliar prestador;
    - Agendar visita;
    - Confirmar realização de serviço;
    - Buscar prestador;

Próximos passos:

- Definição de mais casos de uso para o sistema;
- Realização do diagrama de casos de uso;
- Determinação dos tipos de pesquisa;
- Determinação dos papéis de usuários do sistema.